通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）

招

标

文

件

招标人：通江县住房和城乡建设局

2021年02月

通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）

招 标 文 件

项目招标负责人：付智正

招标文件编制人员（按章节）：徐建平、刘光茹、王林、姚丽娜

招标人：通江县住房和城乡建设局（盖单位章）

招标代理机构：鸿利项目管理有限公司（盖单位章）

招标代理机构资格证书编号：甲级F164000077

2021年02月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

第三章评标办法（综合评估法）	31

第四章合同条款及格式	36

第五章发包人要求	80

第六章技术标准和要求	81

第七章投标文件格式	82

- 招标公告

通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）招标公告

- 招标条件

1.1本招标项目通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目（项目名称）已由通江县发展和改革局以通发改[2020]7号、通发改[2020]11号、通发改[2020]12号、通发改[2020]13号、通发改[2020]14号批准建设，项目业主为通江县住房和城乡建设局，建设资金来自争取上级补助和地方配套，项目出资比例为100% ，招标人为通江县住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计-施工一体化（EPC）进行公开招标。

1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，通江县发展和改革局核准（招标核准文号为：通发改[2020]7号、通发改[2020]11号、通发改[2020]12号、通发改[2020]13号、通发改[2020]14号的招标组织形式为委托招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为：/）的招标代理机构是鸿利项目管理有限公司。

- 项目概况与招标范围

  - 建设地点：巴中市通江县诺江镇。

  - 建设内容：1、对北街社区进行配套基础设施建设，主要建设内容为：小区道路硬化2580平方米、供排水管网3050米、燃气管网2520米、 电力通讯管网2195米、物业用房90平方米、外墙排危、环境整治、路灯改造、停车场建设以及其他基础设施配套建设。

2、对南街社区进行配套基础设施建设，主要建设内容为：小区道路硬化3256平方米、供排水管网

4123米、燃气管网2520米、电力通讯管网4130米、用业用房100平方米、外墙排危、环境整治、绿化路灯改造、停车场建设以及其他基础设施配套建设。

- 对东城社区进行配套基础设施建设，主要建设内容为：小区道路硬化850平方米、供排水管网 1200米、燃气管网1360米、电力通讯管网2195米、物业用房85平方米、外墙排危、环境整治、路灯改造、停车场建设以及其他基础设施配套建设。

- 对春长坪片区进行配套基础设施建设，主要建设内容为：小区道路硬化6235平方米，供排水管网5200米、燃气管网6100米、电力通讯管网 4500米、物业用房100平方米、外墙排危、环境整治、绿化路灯改造、电梯、停车场建设以及其他基础设施配套建设。

- 对牌坊片区进行配套基础设施建设，主要建设内容为：小区道路硬化2540平方米、供排水管网 3280米、燃气管网2390米、电力通讯管网 4820米、物业用房 100平方米、外墙排危、环境整治、绿化路灯改造、电梯、停车场建设以及其他基础设施配套建设。

2.3 计划工期：总工期365日历天（勘察、设计、施工一体化工期），其中：勘察周期：30日历天、设计周期：60日历天；施工工期：275日历天。

2.4 招标范围：本项目的勘察（包括初步勘察、详细勘察、建筑立面测量、管线探测）、设计（包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算编制、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

2.5 标段划分：勘察设计-施工一体化1个标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次勘察设计-施工一体化（EPC）标段招标要求投标人须具备：（1）独立企业法人资格；（2）勘察单位：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级及以上资质；（3）设计单位：具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；（4）施工单位：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；（5）省外企业需提供《四川省省外企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工企业入川承揽业务信息录入证》、《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》。并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计、施工能力。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体须以施工单位为牵头人，组成联合体的单位不得超过3家，并应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工；(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

3.3各投标人均可就上述1个(具体数量)标段投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2021年 02 月 08 日00时00分至2021年 02 月 12 日 23 时 59 分登录巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网站（http://zwhjy.cnbz.gov.cn/）“公共资源交易平台”中“建设工程招标投标”通过数字证书下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。

4.2 招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 03 月 15 日 10 时 00 分，地点为巴中市公共资源交易中心（巴中市经济开发区红星街 70 号市民之家 4 楼）本项目开标厅。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省）》、《巴中市公共资源交易信息网》、《四川建设网》(发布公告的所有媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：通江县住房和城乡建设局

地    址：巴中市通江县诺江镇南街104号

联 系 人：陈先生

电    话：0827-8697608

传    真：0827-8697608

招标代理机构：鸿利项目管理有限公司

地    址：成都市金牛区蜀西路46号盛大国际1栋1单元501

联 系 人：王先生

电    话：028-86259836

传    真：028-86259836

2021年02月

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：通江县住房和城乡建设局 地址：巴中市通江县诺江镇南街104号 联系人：陈先生 电话：0827-8697608 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：鸿利项目管理有限公司 地址：成都市金牛区蜀西路46号盛大国际1栋1单元501 联系人：王先生 电话：028-86259836 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 巴中市通江县诺江镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 争取上级补助和地方配套 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 勘察（包括初步勘察、详细勘察、建筑立面测量、管线探测）、设计（包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算编制、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等；）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：总工期365日历天（勘察、设计、施工一体化工期），其中：勘察周期：30日历天、设计周期：60日历天；施工工期：275日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 勘察设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关行业主管部门审查批复。施工质量标准：达到国家现行标准规范和设计要求，工程质量等级合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资格等级要求： （1）独立企业法人资格；（2）勘察单位：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级及以上资质；（3）设计单位：具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；（4）施工单位：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；（5）省外企业需提供《四川省省外企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工企业入川承揽业务信息录入证》、《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计、施工能力。 财务要求：近3年无亏损。 信誉要求：不存在投标人须知 1.4.3 情形。 业绩要求：近4年（2017年1月1日至今）至少承担过1个类似项目业绩，类似项目业绩是指：市政公用工程或房屋建筑施工工程业绩。 业绩证明材料:应提供合同（协议书）或竣工验收报告，时间以合同（协议书）为准。 项目投标主要成员资格要求： 1、项目负责人（项目经理）的资格要求：建造师，专业：建筑工程或市政公用工程，级别：二级及以上，并具备安全生产考核合格证（B 证），参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目负责人，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人。 2、项目技术负责人资格要求：具备市政公用工程类或房屋建筑类中级及以上技术职称。 3、勘察负责人资格要求：具备注册土木工程师(岩土)资格。 4、设计负责人资格要求：具备一级注册建筑师资格。 其他要求：（1）主要人员应是投标人本单位人员（项目负责人<项目经理>、项目技术负责人；勘察负责人；设计负责人），并按第七章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件。 （2）企业注册地不在四川省行政区域的省外企业，主要人员须为已办理入川登记人员。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： （1）联合体须以施工单位为牵头人，组成联合体的单位不得超过3家，并应提供联合体协议书，明确各成员承包范围、职责分工；(2)联合体各方不得再以自己名义单独参加或与其他联合体在同一标段中投标。 |
| 1.4.3 | 限制投标的情形 | 除投标人不得存在的12种情形之一外，投标人也不得存在下列情形： （13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）单位负责人为同一人的不同单位。 （2）存在控股、管理关系的不同单位。 “骗取中标”是指： 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 骗取中标包括投标人在既往工程建设项目投标中被评标委员会在评标中认定并该投标人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。 投标人在参加招投标活动最近三年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加投标活动期限届满，可以参加招投标活动。 骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算； 行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目投标截止之日止。 “严重违约”是指： （1）在经营活动中，被行政主管部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。 （2）在经营活动中，被行政主管部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。 （3）在既往工程建设项目中，转包的。 （4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。 （5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用投标人名义与他人签订合同 2 次以上的。 （6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。 （7）在既往以信用担保函提交投标保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的投标人不能参加本项目投标（保证人在投标截止之日前，已经承担保证责任的不计）。 （8）投标人在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被行政主管部门或司法机关认定投标人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 1、因本项目涉及地域范围特别广，且工期紧、任务重，投标人必须在投标截止时间5日前组织技术人员到项目所在地进行实地踏勘，以便对项目充分了解，防止中标后发生纠纷。投标人踏勘现场后将招标人出具的证明复印件附在投标文件“其他材料”中，其原件带往开标现场，否则按废标处理。 2、联合体投标的，联合体任意一方踏勘均可。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日16天前。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间前15天前,经相关行政主管部门备案的对招标文件的澄清修改、补充将在《巴中市公共资源交易信息网》公布，由投标人自行查阅、下载，投标人未自行下载本工程所有补遗及答疑的，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充、修改和澄清等相关配套文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式 | 递交投标文件截止之日16天前在该招标文件发售网站《巴中市公共资源交易信息网》向招标人提出。 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间和回复 | 收到投标人要求澄清36小时内将澄清回复到《巴中市公共资源交易信息网》 |
| 2.2.3 | 投标人查收招标文件澄清的时间和方法 | 投标人发出“要求澄清招标文件”36小时后自行登录巴中市公共资源交易信息网收取澄清内容，无须回复确认已收到该澄清内容 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明 补遗书、澄清等（如有时） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ☑要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额：800000.00元（小写），捌拾万元（大写）。 投标人可以选择下列两种形式之一提交： （1）投标人开通工行企业网银或建行高版网银账户，通过巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网站进入“电子招投标平台”，以网上支付的方式提交保证金。投标人应在投标截止时间前转账到以下投标保证金专用账户（以银行到账时间为准）。 账户一： 开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行 户 名：巴中市政务服务和公共资源交易服务中心 账 号：2318597129100159785 账户二： 开户行：中国建设银行股份有限公司巴中分行 户 名：巴中市政务服务和公共资源交易服务中心 账 号：51001763702059088888 投标人在《巴中市公共资源交易平台电子招标投标系统》将《投标保证金支付到账凭证》打印扫描，并粘贴到投标文件中投标保证金一章，形成投标文件的重要组成部分。 以银行保函形式提交。采用保函递交投标保证金的，投标人需将保函扫描件附入投标文件中，并在投标截止时间前将保函原件递交给招标人。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向巴中市政务服务和公共资源交易服务中心提供《投标保证金处理通知》，巴中市政务服务和公共资源交易服务中心通过《巴中市公共资源交易平台》的银行网上支付系统将投标保证金退还到投标人的基本账户。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 拒签合同协议书包括： （1）明示不与招标人签订合同； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同； 投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近3年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近4年（2017年1月1日至今） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 注：本项为单项选择。 |
| 3.7.1 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减和修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”注（2）的要求办理。 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他代签。 （2）所有要求盖章的地方（包括所有复印件）都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本壹份，电子文档壹（U盘）份， 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第四章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和密封 | 投标文件的正本和副本应分开包装，正本和电子文档（ U盘）一个包装，副本一个包装，当副本超过一份时，投标人可以每一份副本一个包装。 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： (项目名称)勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）投标文件,在 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 巴中市公共资源交易中心（巴中市经济开发区红星街70号市民之家4楼）本项目开标厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：巴中市公共资源交易中心（巴中市经济开发区红星街70号市民之家4楼）本项目开标厅 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：开标前由投标人或委托代理人自行检查文件密封情况并签字确认 （5）开标顺序：不分递交先后顺序随机开启 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共 7（评标专家5人，招标人代表2人）人。评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发[2003]13号第九条等文件规定执行、川府发（2014）62号等文件规定执行。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1—3人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金=中标价（扣除招标人暂定部分）的10%。 投标最高限价：1、本次工程勘察设计以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）规定收费标准的80%为投标最高限价。2、本次工程施工以经巴中市通江县财政局评审中心评审的招标控制价中评标价的98%为投标最高限价（评标价=招标控制价-安全文明施工费-规费-暂列金-专业工程暂估价）。 投标人可以选用下列形式之一提交履约保证金： （1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。 （2）以银行保函形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供中标人基本账户银行出具的保函。 （3）以现金或者支票或银行保函形式组合提交。 （4）以保证保险形式全额提交。采用该形式的履约担保必须提供保险公司出具的保险合同或保单。 注：招标人在招标文件中公布预算控制价或财政部门的评审价，作为投标最高限价。最高限价应根据拟建工程的工程量清单、招标文件的有关要求、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及工程造价管理部门发布的工程造价信息，结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制。造价编制单位及造价执（从）业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价，对其准确性负责。招标文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 编页码 | 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 |
| 10.2 | 招标代理服务费 | 招标人支付。 |
| 10.3 | 报价唯一 | 投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，保留到小数点后两位，否则，报价评审组应否决其投标。 |
| 10.4 | 投标报价 | 本次投标各投标人根据项目实际，并结合自身情况，分工程勘察设计、工程施工两部分进行报价。 工程勘察设计报价：按国家发改委（发改价格［2015］299号）通知要求，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定收费标准下浮一定比例的形式进行报价，且下浮比例不得低于20%。 工程施工报价：以经巴中市通江县财政局评审中心评审的招标控制价中评标价下浮一定比例的形式进行报价，且下浮比例不得低于2%。 |
| 10.6 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。 评标价不作为中标价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 10.7 | 确定中标人 | 招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。投标人应在所投标的每个标段中配备不同的项目经理和技术负责人等项目管理人员。如投标人被推荐为中标候选人的多个合同段配置了相同的项目经理和技术负责人等项目管理人员，则按如下方式选择其中一个标段作为中标人： 由招标人选择中标的合同段。招标人选择该投标人中标的合同段的原则是：该投标人在该合同段的中标价在中标候选人中最低。 |
| 10.8 | 建设资金拨付 | 项目业主的建设资金只能拨付中标人在项目实施地银行开设、留有投标文件承诺的项目总负责人印鉴的企业法人账户。 招标人支付给中标人的预付款一般不少于建设项目当年投资额的10%；进度款按规定支付，额度一般不少于已完工程造价的80%。如招标人不按要求支付预付款和进度款的，按法律规定和合同约定承担违约责任。具体由专用合同条款约定。 |
| 10.9 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 可以调整（不含勘察、设计）。按第四章“合同条款及格式”处理。 |
| 10.10 | 压证施工制度 | 实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。项目业主须在中标人提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。 |
| 10.11 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，中标人不得变更项目总负责人（项目经理）、项目技术总负责人、项目勘察负责人、项目设计负责人和其他主要人员。 凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。 中标人派驻施工现场的项目总负责人（项目经理）、项目技术总负责人、项目勘察负责人、项目设计负责人和其他主要人员与投标文件承诺不符的，视同转包。 |
| 10.12 | 增加工程量的管理 | 增加的工程量超过该单项工程合同价的10%的，必须经施工单位申报、监理签字、业主认可、概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理。 |
| 10.13 | 合同备案 | 承包合同按有关规定备案。 双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的中标合同作为根据。 |
| 10.14 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |
| 10.15 | 知识产权 | 构成本招标文件各组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印用于非招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.16 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”，“专用合同条款”，“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.17 | 评标结果公示期 | 3个工作日 |
| 10.18 | 农民工资 保证金 | 农民工工资保证金可以选用下列形式之一： （1）以现金或者支票形式全额提交。 （2）以银行保函形式全额提交，必须提供中标人开户银行出具的保函。 （3）以现金或者支票或银行保函形式组合提交。 （4）以保证保险形式全额提交，必须提供保险公司出具的保险合同或保单。 |
| 10.19 | 其他说明 | 招标文件中的其他内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表表述为准。 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计-施工一体化进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段所要求的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)项目班子主要成员资格：见投标人须知前附表；

(6)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

(4)联合体各方必须授权联合体牵头人其代表所有联合体成员负责投标和合同实施工作，并向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

(5)联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

⑹联合体投标的，将联合体协议和联合体成员法定代表人签署的授权书随投标文件一起递交。

⑺联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除另有规定，本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

《巴中市公共资源交易信息网》对所有下载了招标文件和缴纳了投标保证金的投标人信息进行加密，只提示参与的投标人是否达到法定的三家，保证在投标截止时间前任何人均不能获取投标人的名称、数量信息。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

根据本章第2.1和第3.1.1 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在规定时间内通过《巴中市公共资源交易信息网》向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过《巴中市公共资源交易信息网》向招标人提出需澄清的问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在《全国公共资源交易平台（四川省）》、《巴中市公共资源交易信息网》、《四川建设网》中发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在《全国公共资源交易平台（四川省）》、《巴中市公共资源交易信息网》、《四川建设网》中发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）项目实施大纲；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书

3.1.3投标人组成联合体的，投标文件商务文件部分须包括联合体协议书和联合体授权委托书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件中的“投标报价书”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“投标报价书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件（复印件）。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件（复印件）并加盖财务印章，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面左上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

4.4.1 逾期送达。

4.4.2 未按招标文件密封。

4.4.3 投标人不按投标须知前附表第3.4.1项要求提交投标保证金。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）在《巴中市公共资源交易信息网》查看和打印下载了招标文件的投标人和缴纳了投标保证金的投标人名单，公布递交了投标保证金和投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件中的“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件1：开标记录表

（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）开标记录表

| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工程质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 勘察设计 （ %） | 施工 （ %） |  |  |  |  |

开标时间：  年  月  日  时  分

招标人代表：

记录人：

监标人：

年  月  日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于  年  月  日  时前递交至  （详细地址）或传真至  （传真号码）。采用传真方式的，应在  年  月  日  时前将原件递交至  （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：  （签字或盖章）

年  月  日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：  ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年  月  日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于  （投标日期）所递交的  （项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：  。

工期：  。

质量标准：  。

项目总负责人（同时为施工负责人）：  （姓名）。

设计负责人：  （姓名）。

勘察负责人：  （姓名）。

请你方在接到本通知书后的  日内到（指定地点）与我方签订勘察设计-施工一体化(EPC)合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：  （盖单位章）

法定代表人：  （签字）

年  月  日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受  （中标人名称）于  （投标日期）所递交的  （项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）招标的投标文件，确定  （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：  （盖单位章）

法定代表人：  （签字）

年  月  日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于  年  月  日发出的  （项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）关于    的通知，我方已于  年  月  日收到。

特此确认。

投标人：  （盖单位章）

年  月  日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3 项要求 |
|  |  | 副本份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求 |
|  |  | 装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.5 项要求 |
|  |  | 编页码 | 符合第二章“投标人须知”第10.1 项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知”第10.3 款要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（勘察、设计除外） |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人（同时为施工负责人）、勘察负责人、设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标要求 | 不存在第 3.1.2项任何一种情形之一 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项、第10.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定并响应 |
|  |  | 其他材料 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项要求 |

| 评审因素 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 企业综合能力 （24分） | 企业资质 | 12分 | 1、设计单位：具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质得2分；具有市政行业（给水、排水、道路、桥梁、环境卫生）设计乙级及以上资质加2分,本项满分4分。 2、勘察单位：具有工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级及以上资质得3分，本项满分3分。 3、勘察设计单位为一家公司得2分，本项满分2分。 4、施工单位：具有建筑工程施工总承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级资质得2分,具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质加1分，本项满分3分。 |
|  | 企业业绩 | 12分 | 设计业绩： 投标人2017 年至今具有 1个老旧小区改造设计业绩得2分，每增加一个业绩加1分，本项满分5分。(业绩需提供省级政府指定媒体公示的中标候选人网页截图，提供中标通知书和合同复印件）。 勘察业绩： 投标人 2017 年至今具有1个老旧小区改造勘察业绩得2分，每增加一个业绩加 1分，本项满分4分。(业绩需提供省级政府指定媒体公示的中标候选人网页截图，提供中标通知书和合同复印件）。 施工业绩： 投标人 2017 年至今完成或已承接1个市政公用工程或房屋建筑施工工程业绩得1分，每增加一个业绩加1分，本项满分3分。(业绩需提供中标通知书和合同复印件，增加的业绩还需提供省级政府指定媒体公示的中标候选人网页截图）。 注：（1）省外企业资质应以入川备案证为准，若为联合体投标，设计业绩由设计单位提供，勘察业绩由勘察单位提供，施工业绩由施工单位提供。 （2）所有业绩的时间界定以合同为准。 |
| 2.2.2 项目人员配 （23分） | 项目总负责人 | 2分 | 具有建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师资格且具有安全生产考核合格证（B 证）得1分,同时具有建筑工程和市政公用工程贰级及以上注册建造师资格加1分。本项满分2分。 |
|  | 技术负责人 | 2分 | 具有建筑工程或市政工程相关专业中级及以上技术职称得2分。本项满分2分。 |
|  | 施工安全负责人 | 1分 | 具有注册安全工程师资格得1分。本项满分1分。 |
|  | 设计负责人 | 1分 | 具有一级注册建筑师资格得1分。本项满分1分。 |
|  | 勘察负责人 | 1分 | 具有注册土木工程师（岩土）资格得1分。本项满1分。 |
|  | 各专业负责人 | 16分 | 设计单位人员： 1、结构专业负责人（1人）：具有一级注册结构工程师得0.5分，具有结构专业中级及以上技术职称加0.5分，本项满分1分。 2、建筑专业负责人（1人）：具有注册建筑师资格得0.5分，具有注册结构工程师资格加0.5分，具有建筑工程中级及以上技术职称加0.5分，本项满分1.5分。 3、给排水专业负责人（1人）：具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得0.5 分，同时具有给排水相关专业中级以上技术职称加0.5分，本项满分 1 分。 4、电气专业负责人（1人）：具有注册电气工程师（供配电）资格得 0.5 分，同时具有电气相关专业中级及以上技术职称加0.5分， 本项满分 1分。 5、市政专业负责人（1人）：具有市政工程相关专业中级及以上职称得1分，具有环境保护专业中级以上技术职称加0.5分，本项满分1.5分。 6、造价专业负责人（土建、安装各1人）：土建：具有全国注册造价工程师(土建)资格得 1 分；安装：具有全国注册造价工程师(安装)资格得1分，以上人员均具有造价专业中级及以上技术职称加0.5分，本项满分2.5分。 勘察单位人员： 勘察技术负责人（1人）：具有注册土木工程师（岩土）资格得1分，具有岩土专业中级以上技术职称加1分，本项满分2分。 勘察安全负责人（1人）：具有市政工程相关中级及以上技术职称得1分，同时具有安全员岗位证书和安考B证加0.5分，本项满分1.5分。 勘察现场负责人（1人）：具有市政工程相关中级及以上技术职称得1分，本项满分1分。 4、测量专业负责人（1人）：具有工程测量专业中级及以上技术职称得1分，本项满分1分。 施工单位人员： 施工单位配备人员：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员，完全满足得2分，缺少任意一员扣0.5分，本项满分2分。 注： 1、上述勘察设计人员须是勘察设计单位人员，施工人员需是施工单位人员，项目管理机构人员不得重复计分，提供在本单位社保证明。 2、考虑防控疫情影响工程建设，省外企业拟派项目班子相关成员必须是办理入川验证（备案）已通过验证（备案）的人员（备案相关专业），需提供入川备案（验证）人员网络查询截图，否则视为无效，入川备案人员提供四川住房和城乡建设厅网页查询截图，人员证书需以入川备案证中备案的人员证书一致。 |
| 2.2.3 实施方案评分标准（18分） | 勘察方案 （2分） | 勘察方案中质量管理及保证措施、进度控制及保证措施、后期服务承诺等内容科学合理，最优得2分，较好得1.5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 设计方案 （2分） | 设计方案中质量管理及保证措施、进度控制及保证措施、后期服务承诺等内容科学合理，最优得2分，较好得1.5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 施工方案 （2分） | 施工方案中质量管理及保证措施、进度控制及保证措施、后期服务承诺等内容科学合理，最优得2分，较好得1.5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 项目规划设计方案 （12分） | 项目规划设计方案具有合理性、科学性、可行性，且功能完善，立面清新，美观大方，同时需充分考虑本区域老旧小区实际情况，使该项目能够顺利实施。 评分原则：有本项目完整的规划设计方案，规划设计方案包括老旧小区改造效果图（立面、平面、管网改造、节点改造）等内容。规划设计方案最优得12分，较好得8分，一般得4分，无方案不得分。 注：规划设计方案需独立装订成册。 |
| 2.2.4 投标报价评分标准（35分） | 勘察、设计投标报价 （15分） | 按国家发改委（发改价格［2015］299号）通知要求，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定收费标准下浮一定比例的形式进行报价。下浮20%得基本分10分，在此基础上每多下浮1%加1分，下浮不足20%得 0分。（不足1%部分按1%计）本项满分15分。 |
|  | 施工投标报价（20分） | 以经巴中市通江县财政局评审中心评审的招标控制价中评标价下浮一定比例的形式进行报价。下浮2%得基本分15分，在此基础上每多下浮 1%加1分，下浮不足2%得0分。（不足1%部分按1%计）本项满分20分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行以随机抽取的方式确定。

投标人的工程施工报价最终以财政评审中心评审的招标控制价为基数下浮比例。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理（适用于未进行资格预审的）。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对施工部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对设计部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对勘察部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 勘察设计-施工一体化（EPC）协议书

发包人（全称）：

工程总承包单位(牵头人全称）：

该合同为勘察设计-施工一体化（EPC）合同，由施工合同、勘察合同及设计合同组成。该合同的牵头人为施工单位，勘察单位、设计单位为成员单位。发包人为建设单位(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的勘察、设计、施工的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

### 二、工程承包范围

承包范围：，详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

勘察工期：

设计工期：

施工工期：

### 四、质量标准

工程质量标准：

### 五、签约合同价（暂定）

工程勘察费：                万元（小写）（大写                ）;

工程设计费：                万元（小写）（大写                ）;

工程施工费：                万元（小写）（大写                ）。

### 六、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：1、本协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

### 七、勘察、设计、施工具体约定详以下各部分。

### 八、本协议书连同其他合同文件一式拾贰份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

### 九、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：(盖单位章)                   发包人：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

承包人（牵头人）：(盖单位章)          承包人(成员单位)：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

## 第一部分工程勘察合同

工程总承包单位(牵头人全称）：

（成员单位全称）：

根据联合体协议，勘察人承担                  （工程名称 ）岩土工程详勘任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，签订本合同，共同遵守。

第一条：本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》

1.2《任务通知书》或《技术要求》

第二条：工程概况

2.1 工程名称：

2.2 工程建设地点：

2.3 工程规模、特征：

2.4 工程勘察任务委托文号、日期：

2.5 工程勘察任务(内容)与技术要求： 按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001及相关规范进行勘察。设计有要求时请甲方提供，设计无要求时按规范执行。

2.6 承接方式：

2.7 预计勘察工作量：布置钻孔   个，若勘察过程揭露场地地层复杂，则应按规范要求合理补充勘探孔保证勘察成果满足设计、施工要求。

第三条：委托人应及时向受托人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

3.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

3.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

3.5 委托人不能提供上述资料，由受托人收集的，发包人需向受托人支付相应费用。

第四条：受托人向委包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

受托人负责向委托人提交勘察成果资料四份，委托人要求增加的份数另行收费。增加每份收费

元人民币。

第五条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

5.1 开工及提交勘察成果资料的时间：

5.1.1 合同工期15天。本工程的勘察工作定   年   月   日开工，   年   月   日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

5.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

5.2 收费标准及付费方式：

5.2.1本工程勘察费收费标准：按照《工程勘察设计收费标准》（2002修订本）的收费标准下浮%进行收费，以实际完成工作量计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

5.2.2合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预付款（勘察价款的20%）￥     元(本合同履行后，预付款抵作勘察费)；勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付勘察费（勘察价款的70%）￥   元；发包人在勘察人向发包人提交全套勘察成果资料后10日内，发包人向勘察人支付剩余款项。

5.2.3采用银行转账的方式支付工程款。

第六条：发包人、勘察人责任。

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人委托任务时，须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第三条规定提供文件资料。

6.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

6.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等)，并承担其费用。

6.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

6.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

6.1.6勘察过程中的变更，按相关程序办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

6.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费  /  元。

6.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见7.1)；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付  /  元计算加班费。

6.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

6.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

6.2 勘察人责任：

6.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、勘察人商定为实际损失的 100 %。

6.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

6.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.6 勘察人需自行协调相关青苗补偿等事宜并承担相关费用并在文件中单独承诺。

6.2.7 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第七条：违约责任

7.1 由于发包人未给勘察人提供进场作业的条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

7.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

7.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付相应预算额的勘察费。

7.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

7.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

7.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第八条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条：其它约定事项：

第十条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第 (一) 种方式解决：

（一）提交     仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院起诉。

第十一条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效：按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 捌 份，发包人肆 份、勘察人 肆 份。

发包人：(盖单位章)                   发包人：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

勘察人（牵头人）：(盖单位章)          勘察人(成员单位)：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

## 第二部分设计合同

勘察设计-施工一体化（EPC）单位(牵头人全称）：

（成员单位全称）：

根据联合体协议，设计人承担（工程项目名称） 设计，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 | 估算总投资（万元） | 费费率 % | 估算设计费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积（m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ∨ | ∨ |  |  |  |
| 说明 | 1.本工程设计费计算基数按财政评审价（扣除暂列金额及专业暂估价）为准进行计算。 2.工程收费基价采用直线内插法计算。 3.下浮比例按投标价下浮比例 %计算。 |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划管理部门建筑红线（用地图） | 1 | 设计开始前 | 提供电子文档含控制坐标点 |
| 2 | 计划批文 | 1 | 设计开始前 |  |
| 3 | 设计条件 | 1 | 设计开始前 |  |
| 4 | 地勘报告 | 1 | 设计开始前 |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 8 | 年 月 日 |  |
| 2 | 施工图 | 8 | 年 月 日 |  |
| 4 | 设计文件电子文本 | 1 | 年 月 日 |  |

第五条 设计费支付办法

5.1  合同生效后3天内，发包人应向设计人支付预付款（暂估设计费价款的20%）￥              元（本合同履行后，预付款抵作设计费）；设计人向发包人提交初步设计报相关部门审查通过后10日内，发包人向设计人支付暂估设计费的30%。

5.2  设计人向发包人提交经相关部门审查通过的全部技术施工设计资料，经财政评审结束，以财政评审价扣除暂列金额后，计算出设计费并支付至总设计费的90%。

5.3  工程结束竣工验收合格后10日内，发包人向设计人支付所有余款，不留尾款。

第六条 项目技术要求特别约定

6.1项目负责人和技术负责人提供职称证书原件，发包方押原件施工至工程竣工验收合格后退还。

6.2勘察设计人负责技术交底，现场服务时费用由勘察设计人自行承担。

6.3依据工程进度，相关设计人员必须到达现场提供技术服务。在接到发包方通知后48小时内到达施工现场，往返、住宿等费用由勘察设计人自行承担。

第七条 双方责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及相关文件，并对其完整性、准确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

7.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限5日以内的，设计人提交勘察设计成果文件的时间按照推迟期日顺延；超过规定期限5日以上时，设计人有权要求与发包方签订补充协议重新确定提交后续成果文件的时间。

7.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

7.1.4在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按相关勘测设计收费标准向乙方支付费用。

7.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期一天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。

7.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

7.1.7发包人应为设计人的现场勘测人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件，其费用由设计人自理。

7.1.8发包人负责野外勘测中的征地及现场协调配合工作。

7.2设计人责任

7.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付经有关部门审查通过的设计文件（出现7.1.1、7.1.2、7.1.4、7.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对以上文件、资料的准确性、真实性和科学性负责，设计合理使用年限应符合国家有关规定。

设计人迟延交付的，每迟延1天，承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天的，发包人除有权要求设计人按前述约定给付违约金外，还有权解除本合同，有权要求设计人双倍返还已支付的勘察设计费。

7.2.2设计人应派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人规定的时间内，做好设计文件的技术交底和现场控制点的交接工作；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理和解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核该工程是否按设计施工图进行施工。

7.2.3因设计质量低劣引起返工或未按期提交设计文件的，由设计人继续完成设计任务（发包人按前款规定解除合同的除外）。对于因设计错误而造成工程重大质量事故者，设计人应免收损失部分的设计费。

7.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的勘察设计费。

7.2.5设计人交付设计文件后，并主动参加发包人或有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。本项目各阶段设计文件的上报、评估、审查会务及费用均由勘察设计人负责，发包人先行承担的，可在支付设计中扣除。

第八条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条  安全责任

设计人须全面采取有效措施，确保勘察设计工作安全进行。勘察设计工作引起的人身、财产损害，概由设计人承担责任。发包人先行承担的，有权向设计人全额追偿。

第十条  争议的解决

本建设工程设计合同执行过程中发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向工程所在地人民法院起诉。

第十一条   合同生效及其他

11.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非双方责任造成的爆炸、火灾以及地震、洪水等自然灾害。

11.3本合同双方签字盖章即生效，合同共计陆份，发包人肆份，设计人贰份。

11.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.5 本合同在项目实施完竣工验收合格后、合同价款全部结清自然失效。

11.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：(盖单位章)                   发包人：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

设计人（牵头人）：(盖单位章)         设计人(成员单位)：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

### 第二节 通用合同条款

#### 第一条 定义

1.1 合同项目名称：

1.2甲方：是指通江县住房和城乡建设局，是本合同的项目法人。

1.3乙方：是指其投标文件已为甲方所接受的承担本合同项目设计工作的设计单位（或公司）。

1.4项目负责人：是指由乙方书面委任的负责本合同项目实施的组织管理者。

1.5一方：甲方或乙方；双方：甲方和乙方；第三方：指除甲方和乙方以外的与本合同的履行有关的其他单位和当事人。

1.6设计技术标准与规范：是指所有的与设计有关的中华人民共和国标准及国家有关部委现行的设计方面的规范、规程、标准、办法、要求等及甲方有关设计的书面要求。

1.7设计：完成上述工程设计、提交设计文件以及相关后期服务等全部工作。

1.8设计文件：是指乙方按本合同的规定，为本工程的建设需要而应提交的所有报告、图纸、资料、电子文档、工程概算、记录以及其他技术性文件。

1.9工程：。

1.10日：指日历天。

1.11月：指根据公历从某一个月份中的任何一日至下个月相应日期的前一日截止的时间段。

#### 第二条 甲方的责任与权利

  - 一般责任与义务

甲方应在实施本合同的全部工作中，遵守与本合同有关的法律、法规和规章。根据合同确定的设计工作量与设计周期，按合同有关规定及时支付合同价款。

  - 设计工作条件

甲方应负责项目建设期间协调项目与政府有关部门的关系，及时获得并随后保持为项目的进行所必需且只能由甲方取得的有关核准；对于应由乙方办理和获得的为实施本项目所需的各种许可和核准等，甲方应做出适当的努力予以协助。

  - 甲方的决定

    - 甲方应在本合同中规定的时限内，对乙方以书面形式提交的需甲方明确的事项做出书面答复,对乙方在贯彻落实甲方意见时提出的有关问题应及时予以解答。

    - 甲方有权对乙方的不正确行为和/或不当结果做出处理决定，乙方应按照甲方就此做出的决定执行，否则将视为乙方违约。

  - 3甲方对合同履约情况的监督

在合同的执行期间，甲方可派代表或委托授权人随时对乙方的工作进行监督、检查，乙方应密切配合、提供方便。

  - 甲方的资料

在合同履行期间，甲方可应乙方的要求免费向乙方提供乙方履行本合同所必需的且只能由甲方提供的有关资料。甲方所提供的这些资料仅作为乙方开展设计工作的参考，乙方在使用这些资料时应自行对资料的准确性负责。乙方不得以对资料的误解为理由，也不得以甲方或其他方面提供不正确、不完善的资料或其本身未取得准确、充分的资料为藉口而要求追加费用，乙方亦不能以上述理由可能或实际上已经影响本合同正常履行，或无法预见的种种情况为理由，而免除自身应承担的合同责任和风险。

  - 甲方对设计成果的所有权

甲方对乙方按照合同规定提交的设计文件具有所有权。

  - 甲方代表

甲方应指定一名授权代表，与乙方的授权代表或项目负责人建立工作联系，当甲方需更换该代表或变更其授权时，须提前7日通知乙方。

#### 第三条  乙方的责任与义务

3.1     一般责任和义务

乙方应在其实施本合同的全部工作中，遵守与本合同有关的法律、法规和规章，保质保量地按时完成本合同项下乙方应承担的全部工作。

3.2     人员保证与变更

3.2.1   乙方应安排投标文件中承诺的人员投入本项目的设计工作，并在整个合同期内保持人员的相对稳定。根据工程项目的实际进展情况，适时增派精通本行业务、具有丰富经验的专业人员保证项目的顺利进行。

3.2.2   尽管乙方已按投标文件中的人员计划派遣了乙方员，但若甲方认为所安排的人员仍不能满足设计的需要而影响了设计质量、进度等时，甲方有权要求乙方另外增派乙方员，乙方应立即予以安排，其费用被认为已包含在乙方的投标报价之中，甲方将不再另行支付。但如果乙方员的增加是由于为满足甲方为提前合同工期的要求而造成的，甲方将按照双方的约定另行支付相关费用。

3.2.3  乙方应在合同履行过程中指定一名管理人员作为项目负责人或乙方代表，与甲方的授权代表建立工作联系。

3.3    乙方人员应当尽责和勤勉工作

3.3.1  乙方人员在履行合同中的每一项任务要运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤奋地工作。

3.3.2  乙方员如在执行合同中，发现由于甲方提供的资料或工作成果有错、遗漏或不妥善之处，应立即通过项目负责人或乙方代表告知甲方代表。

3.3.3  乙方应为自己的人员在履行每一项合同工作中的疏忽或错误所引起的索赔、损毁、损失或开支，承担一切责任和费用。

3.4    设计质量控制

    - 乙方对本合同设计质量终身负责。一旦本工程在施工和运行过程中出现了由于乙方责任造成的质量或安全事故，除赔偿相关经济损失外，将依据有关法规追究乙方的法律责任。

    - 乙方对本工程应按照有关规程和规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，明确各工作面的责任人。

3.5    对设计文件的基本要求

3.5.1  乙方应按照有关现行的设计规范、标准进行设计，在设计工作完成后向甲方提交设计文件；

3.5.2  设计文件应符合有关建筑工程建设的法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；

3.5.3  编制报告所依据的基本资料应完整、准确、可靠；

    - 设计文件必须满足工程设计和施工的要求。当乙方所提交的设计报告不能满足设计和施工的需要时，乙方应按照甲方的要求自行承担全部相关费用对原设计范围内的有关部分进行必要的修改。

    - 乙方应对所提交的设计文件不够详细或不准确而导致在施工合同的实施过程中，以及施工合同完成之后的工程使用中的任何缺陷或不安全承担设计责任，并应保障且补偿甲方因此出现的事件而导致的一切索赔、要求、诉讼、损害、损失、赔偿和被另外收费及开支等。

    - 设计文件的具体编制要求详见招标文件的第五部分。

3.6    配合工程的施工

乙方应就工程的实施积极无偿配合甲方选定的施工单位的工作，负责解决施工中涉及到的设计方面的问题，包括进行必要的补充设计和提供必要补充设计资料。

3.7    安全工作

3.7.1  在履行合同中及后期服务中，乙方的工作人员在进入现场进行工作时，必须注意交通、自然环境和工程施工等方面的安全，包括可能的潜在危险和乙方员的人身安全等，配备必要的安全防护设施和工器具，避免造成乙方员发生工伤事故或人身财产损害。

3.7.2  若乙方在设计过程中发生人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.8    保密

没有征得甲方的事先书面同意，乙方不得将甲方与本项目、本工程、本合同项下的任何成果、有关资料、数据及甲方根据本合同第2.5款所提供的资料等用于任何商业目的、泄露给与本项目、本工程、本合同无关的任何单位和人员，否则甲方将追究相应的法律和经济责任。

#### 第四条  违约与赔偿

4.1    甲方违约

4.1.1  甲方在本合同规定的期限内，未向乙方支付其应付的设计费用，则应按同期银行贷款利率计算利息，计息时间自未付款项的应付之日的30天后起算。

4.1.2  由于甲方责任而造成重大返工而需重新设计时，按中途停业结清设计费，双方可就重新设计事宜另行协商。

4.2    乙方违约

4.2.1乙方若未能在甲方规定的时间内完成各阶段工作，每拖期5天（不足5天按5天计）甲方将按本合同总价的1.5‰扣违约金。

4.2.2由于乙方的原因，未按合同规定时间提交设计文件，每逾期一天，乙方应按本合同总价的0.5‰偿付逾期赔偿金。

    - 因乙方原因造成工期延误，若罚金累计超过本项目总设计费用的50％，则甲方确认为乙方将不能按本合同规定继续履行本合同项下的设计工作，甲方有权单方面中止合同。

    - 由于乙方的原因，造成损失的，乙方应承担所造成的全部损失，并承担相应的法律责任。

    - 对于乙方违约并造成甲方经济损失的，甲方可自行从乙方的履约保证金中扣除相应的损失赔偿费用，或从甲方应支付给乙方的设计费用中扣除，并可要求其赔偿超过设计费用或履约保证金的可合理预见或计算的相关损失。因设计单位原因造成低价中标高价结算的,设计单位应该承担工程价款的增加额。

#### 第五条  保障和保险

5.1    保障

5.1.1  乙方应在收到中标通知后的3个工作日内并在签订合同协议书之前，向甲方提交一份履约担保。履约担保应采用现金支票或银行汇票的形式，金额为中标合同总金额的10％。乙方提交履约担保的所有费用自行承担。

乙方所提供的履约担保在本合同终止后30天内一直有效。在双方履行完本合同项下的各自义务后30天内，甲方将向乙方无息退还履约保证金。如果乙方无正当理由全部或部分不履行本合同时，甲方有权根据乙方的违约情况没收全部或部分履约保证金。

5.1.2  在乙方不违反国家有关法律、法规和本合同规定的前提下，甲方应保障乙方免受因执行本合同而引起的外界索赔或干扰。

5.2    保险

乙方应在本合同期内，自费办理承担本项目乙方员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足本合同规定的服务时间，并随服务时间的延长而顺延。出险后乙方应自行向保险公司办理赔付手续。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

#### 第六条  不可抗力及其例外情况

6.1    不可抗力的确认和通知

不可抗力，系指自然力或社会动乱的破坏作用，如地震、超标准洪水、天灾、动乱、战争等，是合同双方无法预见也不能采取措施来预防的损坏和破坏。当不可抗力事件发生并使本合同的履行受阻时，受影响的一方应在不可抗力发生后的3天内用书面形式将不可抗力事件通知另一方。双方应在不可抗力事件发生后的7天内对不可抗力事件进行确认。

6.2    不可抗力的补救

不可抗力属于甲方的风险，由于不可抗力事件造成的损失或破坏，如果要求乙方补救这些损失或破坏，则应相应增加合同价，并延长工期；如果乙方无能力或不能立即进行此项工作时，甲方可雇用其他人员从事此项工作。

6.3    由于不可抗力的延期

如果合同的一方由于不可抗力不能继续履行合同，不可抗力事件的影响超过30天，甲方和乙方应通过友好协商，在合理的时间内达成协议，解决合同实施问题。

6.4    不可抗力终止合同

如果不可抗力使合同双方中的一方受阻而不能履行其合同责任，或者成为不合法时，双方都无需进一步履行合同。在这种情况下，乙方应将不可抗力事件发生前已完成部分的工作项目及相关资料悉数移交给甲方，甲方按照合同规定对这些已完成部分的工作量支付相应款项或按照双方协商应支付款项的数额进行支付后合同终止。

6.5    适用于乙方的例外情况

乙方无权将下列情况视为暂停履行其根据本合同所承担的义务或使其免负不履约责任的不可抗力理由：

    - 合同执行过程中的任何乙方责任导致的履约延误；

    - 因第三方或其他方的原因造成的工作延误；

6.6    适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视为暂停履行其根据本合同所应承担的义务或使其免负不履约责任的不可抗力的理由：

并非因乙方违反本合同而引起的任何核准的取得。

#### 第七条  合同的开始、完工、变更与终止

7.1    合同的生效

甲方收到乙方提交的合格履约担保，双方签字盖章后所有合同文件生效。

7.2    延误

由于甲方或不可预见的自然或社会等因素，导致设计工作增加和时间延续，则：

(1) 乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2) 乙方应保留有关的详细原始记录。

在这种情况下，甲方在与乙方协商后可相应地延长乙方的工作期限。

7.3    甲方要求的变更

在设计合同执行过程中，甲方若要变更合同规定的设计范围、内容、条件等，应书面通知乙方，因此给乙方造成返工或工作量的变化时，调整超过工程总概算15%的应按照本合同第7.1款的规定对设计费用进行相应调整，未超过15%的不再做调整。

7.4    推迟与终止

7.4.1  甲方可以在至少10天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分设计工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小。

7.4.2  甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在7天内没有收到乙方满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出的10天后发出。

7.5    设计完工

乙方完成合同规定的后期服务后视为设计工作完成。

7.6    合同的终止

本合同项下所规定的双方责任和义务全部完成，设计费用按本合同规定全部结清后自然终止。

#### 第八条  争端的解决

双方在履行本合同中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门予以调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向巴中仲裁委员会提出申请，按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。

#### 第九条  其他

9.1   语言和适用法律

本合同使用的语言为中文和汉语，所适用的法律为中华人民共和国现行法律。

9.2   知识产权和专利

9.2.1 甲方对于本合同项下乙方所提交的全部设计成果、有关资料和数据具有拥有权。乙方应免于甲方因使用这些成果和数据而承担在知识产权或专利权方面所承担的责任，并保障甲方免于因使用这些成果和相关资料及数据等导致的侵犯知识产权、专利或其他受保护的第三方权利而引起的索赔、诉讼和其他开支。

9.2.2  没有征得甲方的事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何成果、有关资料、数据及甲方所提供的设计辅助资料等用于任何商业目的、或其它场合发表，否则甲方将追究相应的法律和经济责任。

9.3   通知

本合同涉及的联络和通知均应为书面形式，并在送达合同协议书中规定的双方地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方均应用书面回执予以确认。

第三部分    施工合同

### 第一节   合同协议书

发 包 人（全称）：通江县住房和城乡建设局

勘察设计-施工一体化（EPC）单位(牵头人全称）：

（成员单位全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________________________。

2.工程地点：______________________________。

3.工程立项批准文号：______________________。

4.资金来源：______________________________。

5.工程内容：______________________________。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

____________________________________

____________________________________。

二、合同工期

计划开工日期：_________年_____月_____日。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_______________________标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币              （大写）(¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币              （大写）(¥              元))；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币              （大写）(¥              元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币              （大写）(¥              元)；

（4）暂列金额：

人民币              （大写）(¥              元)。

2.合同价格形式：              。

五、项目经理

承包人项目经理：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自      生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

第二部分通用合同条款

通用合同条款采用《标准招标文件》的通用合同条款

### 第三节  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书第六条规定的合同文件外，还包括招标文件（如果有）、有关本工程的洽商变更等书面协议、承包人的其他保证及承诺、施工组织设计等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：根据工程需要，须合理占用的其他全部场所。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划红线范围内全部土地以及其他必要用地。

1.1.3.10 临时占地包括：根据工程需要临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：除通用条款1.3条规定的法律外，还包括四川省及巴中市建设行政主管部门的有关规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第1.5条规定的顺序。其中，双方盖章确认的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、补充条款，以及承包人做出的其他保证及承诺（经发包人认可），视为合同协议书的补充、修改文件及组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：项目开工前三日；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理工程手续的相关资料；开工前提供完善的施工组织设计和专项方案；每月25日提供下月完成工程量报表及月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的时间；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和发包人要求的其他形式；

发包人审批承包人文件的期限：。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在28天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：/；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人已知悉场外交通设施的技术参数和具体条件，确认场外交通设施可以满足工程施工需要。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不负责免费提供场内道路和交通设施。由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内道路和交通设施，并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内，承包人不得向发包人另行收取使用费。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照通用条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：各单项工程量清单中工程量的10%（含10%）,允许调整合同价格。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照合同履行职责；2、协调各有关单位工作及关系；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人查勘现场，确认施工现场已具备施工所需要的条件。如有遗漏，由承包人自行负责解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整的竣工图、竣工图电子文档及其他竣工材料。

承包人需要提交的竣工资料套数：5套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：发包人要求的时间。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（WORD、PDF、CAD及发包人要求的其他格式）。

- 承包人应履行的其他义务：

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人在项目实施过程中全权处理一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在项目施工时须在施工现场（除书面请假同意外）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担违约金5万元，可直接在工程进度款或结算款中扣减。同时发包人有权责令承包人限期提交劳动合同并补缴社会保险，或者要求更换项目经理，因此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在当期的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率低于当月施工总天数的80%（到位率由发包人代表和监理工程师共同考核），则承包人将承担合同总价1%的违约金，同时，发包人有权要求承包人更换项目经理，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自变更项目经理，则承包人承担合同总价1%的违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人限期更换项目经理，同时发包人可要求承包人承担合同总价1%的违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令承包人限期撤换主要施工管理人员，同时发包人可要求承包人承担合同总价1%的违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准，报发包人同意，方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自变更主要施工管理人员，则承包人承担合同总价1%的违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人每缺一天违约金1000元，其他主要人员每缺一天违约金500元，并在工程进度款或结算款中扣除，本违约责任不影响相关法律、法规的执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：依照相关的法律、法规及技术标准等，按照发包人与监理人签订的合同，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全文明施工、工程量和工程款的审核等），具体监理内容按照监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按照监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按照监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到国家、地方、行业相关规范要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的治安保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前由承包人负责编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，全面负责施工现场的安全保卫工作。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到国家、地方、行业相关规范要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后14天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后14天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：最迟不得晚于通用条款第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知发出后。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照有关规定、管理部门的要求、发包人的需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照发包人或监理人的指示及有关规定配置。

施工现场需要配备的试验设备：按照发包人或监理人的指示及有关规定配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照发包人或监理人的指示及有关规定配置。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照发包人或监理人的指示进行现场工艺试验。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按照通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、变更项目在财评控制价清单中具有相同或类似的，其价格调整按承包人清单报价中的项目执行；2、变更项目在财评控制价清单中没有相同或类似的，其综合单价按《四川省2015清单计价定额》及相关配套文件计算；主要材料单价按施工期间《巴中工程造价与招投标》同期信息价的算术平均值执行；财评控制价清单中和《巴中工程造价与招投标》中均没有的，经发包人及相关单位考察或询价确定。组价后以财评控制价（综合单价）乘以下浮比例（投标时下浮比例）进行计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：14天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额不计入工程款付款基数。暂列金额的使用须经发包人同意，由发包人支配，未使用或剩余金额仍归发包人使用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：①招标工程以投标截止日期前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后法律、法规、规章和政策发生变化，并由省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了工程造价中税金、规费、安全文明施工费及人工费等政策性调整的，承包人不承担此类风险，应按照有关调整规定执行;②除钢材、水泥（含商砼）、标准砖、砂、石材料涨跌超过5%（不含5%），超过部分据实调整，其余材料一律不作调整；③价格调整办法按《规范建设工程造价风险分担行为的规定》（川建造价发[2009]75号）文件有关规定执行。施工时材料单价按施工期间《巴中工程造价与招投标》同期信息价算术平均值进行计算，《巴中工程造价与招投标》中缺损材料按发包单位、承包单位、监理单位共同考察或询价确定其单价；④装饰、安装、绿化主要材料按等质等价原则执行（承包人在采购材料时对照财评控制价材料价格表相应材料的价格、质量等）。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：按送财政评审当期的《巴中工程造价与招投标》信息价为准。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、工程设备价格、施工机械使用费、人工费成本、管理费、利润等的波动、变化或调整；因承包人自身经营管理水平、施工技术、经营税费变化、违法违规、发生安全事故、第三人违约侵权、纠纷赔偿等各种因素引起的承包人费用增加、损失等。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：①因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；②因变更引起的调整按专用条款10.4.1（变更估价原则）执行；③其他风险范围以外的调整按有关规定和计价规范执行，无相关规定或规范的，由双方协商确定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：由甲方双方签订合同时商议。

预付款支付期限：发出开工通知，且人员设备进场后30日内。

预付款扣回的方式：。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相关配套文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：①本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)；②本合同执行固定综合单价合同形式，按招标时工程量清单的项、量和投标时承包人所承诺的单价执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：达到支付节点后，按照发包人要求的格式编制，并附工程量报表及有关资料。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：达到支付节点后7日内提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后14天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人确认的进度款申请后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：签发支付证书后7日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：违约金=进度款金额（元）× X天×同期银行贷款利率。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

#### 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内，移交发包人或发包人指定单位。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按照相关法律法规、相关政府职能部门及发包人的要求确定。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内提交完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：按照通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：①发包人应在收到竣工结算申请单、竣工结算报告和完整的竣工结算资料后60天内完成审批，发包人对竣工结算申请单、竣工结算报告和竣工结算资料有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正补充后的竣工结算申请文件资料。发包人应在收到承包人再次提交的修正补充的竣工结算文件后的60天内予以审批；②发包人审批结束后，报审计部门进行竣工结算审计，工程的最终工程总造价以审计部门的审计结论为准。

发包人完成竣工付款的期限：按照专用条款12.4.1（付款周期）约定的支付节点和条件。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结算申请单28天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书28天内，且符合专用条款12.4.1约定的支付条件。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家标准执行，详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如出现未能如期下达开工通知的情形，发包人无须承担违约责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以应支付而未支付的合同价款为基数，按照同期银行贷款利率为标准，计算逾期付款违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，发包人有权取消部分或全部工作，无须承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期，承包人应采取适当措施避免损失扩大。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：其他与本合同约定不相符的行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照通用条款、专用条款16.2.2及其他相关约定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备按照合同成本价支付费用。临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人可继续使用，无须支付或承担费用。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责按通用条款及行政主管部门要求的险种投保，并承担一切费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（）种方式解决：

（1）向巴中市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向巴中市中级人民法院起诉。

21. 补充条款：

专用合同条款附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1

承包人承揽工程项目一览表

|  |  | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发 包 人（全称）：通江县住房和城乡建设局

设 计 人 (牵头人全称）：

（成员单位全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                                                             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为           年；

3．装修工程为             年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为            年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为           年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(盖单位章)                   发包人：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

承包人（牵头人）：(盖单位章)          承包人(成员单位)：(盖单位章)

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

住所：                               住所：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）与           （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就           （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币           （大写）元（¥           ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

附件9：

预付款担保

（发包人名称）：

根据           （承包人名称）（以下称“承包人”）与           （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年   月   日签订的           （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币           （大写）元（¥           ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于    年   月   日

签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的           %，数额最高不超过人民币元（大写：           ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后           日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第           种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

传真：

年   月   日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

# 第五章发包人要求

# 第六章技术标准和要求

严格遵照现行法律法规及技术规范要求。

# 第七章投标文件格式

注：（1）“	（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章”按第二章“投标人须知”3.7.3“签字、盖章要求”办理。

下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、招标人名称、姓名等，投标人在编制投标文件时，可以删除。

（2）投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。

法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字）”中的“或其委托代理人”，由法定代表人签字。

委托代理人投标的，应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字）”中的“法定代表人或其”，由委托代理人签字。

（3）本章中与投标人有关的“注”，招标人在编制招标文件时，都应保留（已删除内容除外）。

（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）

投标文件

投标人：          (法定名称)

年   月   日

（项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）

投标文件

投标人：         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字)

年  月  日

目录

一、投标函及投标函附录………………………………………………………………(   )

二、法定代表人身份证明………………………………………………………………(   )

二、授权委托书…………………………………………………………………………(   )

三、联合体协议书………………………………………………………………………(   )

四、投标保证金…………………………………………………………………………(   )

五、项目实施大纲………………………………………………………………………(   )

六、项目管理机构………………………………………………………………………(   )

七、资格审查资料………………………………………………………………………(   )

八、其他资料……………………………………………………………………………(   )

注：(1)（  ）内应标注每部分的起始页码。

(2)如投标人没有组成联合体参加投标的，在编制投标文件时可以删除“三、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。

一、投标函及投标函附录

(一)、投标函

（招标人名称)

1．在研究了         （项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）招标文件的全部内容，愿意按“(二)投标报价书”中的投标报价，工期     日历天（其中勘察   日历天，设计  日历天，施工  日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_______。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥     ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录及投标报价书属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．（其他补充说明）。

投标人名称：     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：     (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

(二)投标报价书

| 序号 | 工作内容 | 计价依据及说明 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程勘察设计 | 按国家发改委（发改价格［2015］299号）通知要求，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定收费标准下浮报价，且下浮比列不得低于20%。 | 下浮 % |  |
| 二 | 工程施工 | 以经巴中市通江县财政局评审中心评审的招标控制价中评标价下浮一定比例形式进行报价，且下浮比例不得低于2%。 | 下浮 % |  |

投标人：             (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            (签字)

年  月  日

注：1、投标报价包含在通江县北街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县南街社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县东城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县春长坪片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、通江县牌坊片区老旧小区改造配套基础设施建设项目的勘察设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

2、投标人应根据本项目的具体情况和要求，并结合合同条件、自身的风险承受能力、经验能力和完成本项目中招标人未单独列项目而为完成本项目所必需的工作等情况，自行报价。

3、投标人应按招标文件（澄清问题答复和补遗文件等）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件的相关规定，根据自己自身实力和市场情况进行投标报价。投标人可先自行到现场勘踏，以充分了解项目区域位置、周边情况、道路、运输限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目区域情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。

4、投标人须根据招标人提供的设计条件、现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、项目实施组织设计和招标文件的有关要求按照招标文件格式进行报价。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的投标人，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

5、投标人保证其自行采购的材料设备质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。

6、投标人应在招标文件限价范围内进行报价。

（三）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.16 和其他有关规定承担责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

_______年_______月_______日

注：（1）只要有被限制投标情形之一的，就不能参加投标。

第二章“投标人须知”第 1.4.3 项的解释见第三章“评标办法”注（1）。

（2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项规定的情形，应以有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件为依据。

（3）第二章“投标人须知”1.4.3（12）的“近三年”从已生效的有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件上的时间起算。

（4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题”的项目，包括投标人作为承包人（分包人）负有责任的所有工程建设项目（包括招标的和不招标的项目）。

（5）“近年”、“年内”期间的计算。

起算的时间按“注”中规定的相应时间起算，不包括当天。

届满的日期，应当是最后一个月的相当于“期间”开始的那一天；没有相当于“期间”开始的那一天的，最后一个月的最后一天就是“期间”届满的日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。

如某投标人在既往项目中被行政处罚，处罚时间为 2008 年 8 月30 日，按招标文件近半年内限制投标的规定，期间届满的日期是 2009年 2 月 28 日。2009 年 3 月 1 日及以后为递交投标文件截止时间的招标，投标人才可以参加。

再如某投标人在四川省地震灾后重建工程中违法违规被有关行政主管部门行政处罚，处罚时间为 2008 年 8 月 8 日。按招标文件在4 年内不接受其投标的规定，从 2008 年 8 月 9 日起算，期间届满的日期是 2012 年 8 月 8 日。2012 年 8 月 9 日及以后为递交投标文件截止时间的招标，投标人才可以参加。

以年、月为期间的计算,下同（本招标文件另有规定的除外）。

(四)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | / | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | / | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | / | 两年 |  |
| 4 | 分包 | / | 不允许 |  |
| 5 | 价格调整 | / | 按专用合同条款执行 |  |

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：  系   (投标人名称)的法定代表人。(职务：_电话：  )

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：             (盖单位章)

年  月  日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

二、授权委托书

本人     (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现委托本单位人员     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     (项目名称)勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）投标文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

(2)委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳的养老保险(提供最近 6 个月连续缴费证明）扫描件（复印件）

投标人：      (盖单位章)

法定代表人：      (签字)

委托代理人：      (签字)

联系电话：         (固定电话)        (移动电话)

年  月  日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是本单位的人员。

（3）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

（4）委托代理人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具的委托代理人在该投标人单位连续6个月参保的证明原件备查。

（5）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

三、联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成    (联合体名称)联合体，共同参加     (项目名称)勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        (某成员单位名称)为     (联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（单位名称）作为联合体牵头人，负责本招标项目投标文件编制、签字、盖章以及合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、施工工作；

（单位名称）作为联合体成员，负责该项目的工程勘察工作，并承担勘察质量责任。

（单位名称）作为联合体成员，负责该项目的工程设计工作，并承担设计质量责任。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)

成员一名称：      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

成员二名称：      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年  月  日

## 联合体授权委托书

本授权委托书声明：我系         （联合体牵头人）的法定代表人，我系    （联合体成员一名称）的法定代表人，我系       （联合体成员二名称）的法定代表人，现共同授权委托            （联合体牵头人）的（法定代表人或委托代理人）为我们所组成投标联合体参加       （项目名称）勘察设计-施工一体化（EPC）（第二次）投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

委托代理人姓名：

身份证号码：

委托代理人：   （签字）

联合体牵头人：   （盖单位章）

法定代表人：   （签字或盖章）

联合体成员单位一名称：   （盖单位章）

法定代表人：   （签字或盖章）

联合体成员单位二名称：   （盖单位章）

法定代表人：   （签字或盖章）

年  月  日

注：如投标人组成的联合体只有2名成员，本表内“联合体成员单位二”及相关内容应删去。

四、投标保证金

_______（招标人名称）：

本投标人自愿参加_____________________（项目名称）勘察设计-施工一体化(EPC)（第二次）的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）_______元（¥_______）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是按照招标文件中“投标人须知前附表”3.3.1项要求交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）银行给投标人的转账回单复印件

（2）《巴中市公共资源交易平台电子招标投标系统》中打印出的《投标保证金支付到账凭证》

（3）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

（4）保函扫描件（复印件）

注：采用银行转账方式递交投标保证金的，仅需提供第（1）、（2）、（3）项资料。采用保函递交投标保证金的，仅需提供第（4）项资料，并在开标现场递交保函原件。

投标人：    (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：    (签字)

年  月  日

五、项目实施大纲

项目实施大纲至少应包括勘察、设计方案和施工方案，格式自拟。

附表一、拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三、劳动力计划表

单位：    人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

六、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执业资格 | 证书号 |  |
| 一 | 项目总负责人（同时为施工负责人） |  |  |  |  |  |
| 二 | 项目技术总负责人 |  |  |  |  |  |
| 三 | 勘察 |  |  |  |
| 3.1 | 项目勘察负责人 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 四 | 设计 |  |  |  |
| 4.1 | 项目设计负责人 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 五 | 施工 |  |  |  |
| 5.1 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 安全员 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 材料员 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 资料员 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

注：项目管理机构人员至少应包括项目总负责人（同时为施工负责人）、项目技术总负责人、项目勘察负责人、项目设计负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员。

(二)主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于学校专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人 |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目总负责人（同时为施工负责人）应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；项目技术总负责人、项目勘察负责人、项目设计负责人须附身份证、职称证或资格证（如有）、学历证、养老保险复印件；其他主要人员应附身份证、职称证或执业证或上岗证书、养老保险复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

（2）主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

七、资格审查资料

注：（1）如招标人接受联合体投标的，“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围备注 |  |

注：1、联合体各成员单位均应填写此表。

2、本表后应附投标人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本（若联合体的，仅施工单位提供）（省外企业需提供《四川省省外企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》、《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》）。

#### （二）近3个年度财务状况表

### （牵头单位提供）

对财务状况表的要求为：近3年无亏损

注：（1）投标人应提供近3年的财务状况表。

“近 3 个年度财务状况表”分两种情况。招标文件发售之日在 5月 1 日以前的，“近 3 个年度”是指当年之前的 3 个年度或当年的上一年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的时间是 2008年 4 月 1 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况，或 2004 年、2005 年、2006 年的财务状况，采用哪 3 个年度，由投标人选择；招标文件发售之日在 5 月 1 日以后的，“近3 个年度”是指当年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的时间是 2008 年 5 月 5 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况。

（2）财务状况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.2。

### （三）2017年至今完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

（2）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。

其中，类似项目是依法必须招标的项目，应同时附中标通知书和（或）合同协议书；非依法必须招标的项目，可只附合同协议书。

八、其他资料

注：（1）招标人在编制招标文件时，除以上七项外，招标人还可以要求投标人提供其他材料。但不得与以上七项的内容及本招标文件列出的选择项中招标人没有选择的项重复和抵触。

（2）招标人要求申请人提供的其他材料应在第二章“投标人须知”3.1.1“构成投标文件的其他材料”中列出。

（3）招标人不得要求与本项目招投标和履行合同无关的材料。

（4）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人不需要提供。投标文件不得夹带宣传性材料。